РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 декабря 2020 г.                                                                                        № 28

Подготовка гидротехнических

сооружений, расположенных

на территории Грузиновского

сельского поселения к паводку

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года,

1. Утвердить План мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений:

- ГТС № 1924069 х. Грузинов, ул. 4 км. северо-западнее от дома № 181 ул. Центральная;

- ГТС № 1924067 х. Козинка, 4 км. северо-восточней от дома № 1 ул. Подгорная;

- ГТС № 1924068 х. Козинка, ул. 2 км. северо-западней от дома № 14 ул. Яблоневая;

- ГТС № 1924066 х. Общий, ул. 10,5 км. северо-восточнее от дома № 1 ул. Энтузиастов,  к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2021 году (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Грузиновского сельского поселения | А.И. Скориков |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации

Грузиновского

сельского поселения

от  07.12.2020 № 28

ПЛАН

подготовки гидротехнического сооружения

к прохождению весеннего паводка на территории Грузиновского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую бригаду для проведения аварийных работ, обеспечить оснащенность бригады инвентарем и техникой | до 05.03.2021 | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 2 | Проверить и привести в исправное состояние затворы водовыпускных и водосборных сооружений; освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов | до 10.03.2021 | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 3 | Провести предварительное обследование плотины с составлением акта обследования | до 05.03.2021 | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 4 | Проведение мониторинга обстановки на период прохождения весеннего паводка | Постоянно | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 5 | Доведение до граждан, проживающих в зонах возможного затопления (подтопления) информацию: -о порядке их действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации вызванной весенним паводком; -о порядке их оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; -о необходимости их самостоятельной подготовки к паводкам и обеспечению сохранности своего имущества | до 05.03.2021 | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 6 | Произвести обследование зон возможного затопления и проблемных участков водных объектов на территориях населенных пунктов. Определить параметры зон возможного затопления (границы, затапливаемая площадь, количество населения, жилых домов, объектов социальной сферы и экономики, коммуникаций, попадающих в каждую из этих зон) | до 05.03.2021 | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |
| 7 | Организация информационно-профилактической работы с населением, в т.ч. с использованием средств массовой информации, по правилам поведения на водоемах и в зонах затопления в период весеннего паводка. | постоянно в паводковый период. | Глава Администрации сельского поселения А.И. Скориков |