**Администрация**

**Грузиновского сельского поселения**

**Морозовского района**

**Ростовской области**

**Распоряжение**

29 января 2021 года № 4/7 х.Грузинов

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Грузиновского сельского поселения от 30.11.2019 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грузиновского сельского поселения»**:**

1. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год согласно приложению 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Грузиновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения А.И.Скориков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

от 29.01.2021 № 4/7

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Грузиновского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.01.20](#Par1414)21 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.01.20](#Par1414)21 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Грузиновского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Ведущий специалист по общим вопросам | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Ведущий специалист по общим вопросам | Повышение квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов в системах наружного освещения | Глава Администрации | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Реконструкция систем наружного освещения | Глава Администрации | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | утеплению входных дверей и окон, включая их замену | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | Глава Администрации, директор МБУК «Грузиновский СДК» | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | Заведующий сектором экономики и финансов | экономия  энергоресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |