РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУЗИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 июля 2023 | № 32 | х. Грузинов |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок на территории Грузиновского сельского поселения на 2024-2026 годы |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обустройству контейнерных площадок в Грузиновском сельском поселении на 2024-2026 годы согласно приложению № 1.

2. Специалистам Администрации Грузиновское сельского поселения обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок в Грузиновском сельском поселении на 2024-2026 годы и представление отчета о его исполнении в Администрацию Морозовского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за кварталом.

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения		                             А.И.Скориков

Приложение № 1

к постановлению

От13.07.2023 № 32

План мероприятий

(«дорожная карта») по обустройству контейнерных площадок в (наименование муниципального образования) на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес место расположения | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора | х. Грузинов, ул. Центральная, 38 А | 2024 год | Твердое покрытие – 30,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |
| 2. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора | х. Козинка, ул. Яблоневая, 12А | 2025 год | Твердое покрытие – 30,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |
| 3. | Обустройство площадки для крупногабаритного мусора | х. Общий, Белояровская, 24А | 2026 год | Твердое покрытие – 30,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |
| 4. | Обустройство площадки для ТКО | х. Грузинов, Вишневая, д 26 | 2024год | Твердое покрытие – 3,0 контейнеры – 12,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |
| 5. | Обустройство площадки для ТКО | х. Грузинов, пер.им. Сударкина, 1 | 2025 год | Твердое покрытие – 3,0 контейнеры – 12,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |
| 6. | Обустройство площадки для ТКО | х. Общий, Энтузиастов, д 35 | 2026 год | Твердое покрытие – 3,0 контейнеры – 12,0 | Администрация Грузиновского сельского поселения |

*Отчет об исполнении мероприятия представляется до 20-го числа первого месяца квартала, следующего за установленным сроком реализации данного мероприятия.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

(наименование муниципального образования)от __.__.2023 № ___

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству контейнерных площадок в (наименование муниципального образования) на 2024-2026 годы

по состоянию на _____________

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение, результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |